Додаток до Плану Заходів до

Стратегії у новій редакції

| № з/п |  |  | Проектна ідея | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив | Загальна вартість, тис.грн. | Орієнтований рік виконання, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Стратегічний напрям 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємницької діяльності» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна мета 1.1. «Розвиток системи інноваційно-інвестиційної діяльності» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Електростанція на альтернативних видах палива (на твердих побутових відходах та біомасі) | Старобільський район та прилеглі райони | 75000,0 | - |  | - | 75000,0 | - |  |  |
| 2 |  |  | Виробництво альтернативних видів палива з відновлюваних джерел енергії у Старобільському районі Луганської обл. | Старобільський район та прилеглі райони | 60000,0 | - |  | - | 60000,0 | - |  |  |
| Операційна мета 1.2. «Сталий розвиток агропромислового комплексу та промислової переробки продукції сільського господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Будівництво залізничної колії між станціями Білокуракине та Сватове (45 км) | Луганська область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Комплекс по зберіганню і переробці насіння соняшнику (ТОВ «Геліант-ХХІ») | Старобільський район та прилеглі райони | 655000* | - |  | 394064,3 | - | - |  |  |
| 5. |  |  | Відновлення інфраструктури автомобільних доріг | Старобільський район | 74870,2 | 14870,2 |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |
| 6. |  |  | Створення сільськогосподарських сімейних ферм | Старобільський район | 6500,0 | - |  | 1500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
| 7. |  |  | Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней | Старобільський район | 4400,0 | - |  | 1400,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |  |
| 8. |  |  | Створення організованого ринку збуту сільськогосподарські продукції власного виробництва (Благоустрій ринку) | Старобільський район | 3000,0 | - |  | 1500,0 | 1500,0 | - |  |  |
| Заходи щодо проведення повторної нормативної грошової оцінки по 59 населеним пунктам Старобільського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Новобрівська с/р | 49,0 | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Шпотинська с/р | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Калмиківська с/р | 56,0 | 31,4 |  | 24,6 |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Курячівська с/р | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Лиманська с/р | 68,0 |  |  | 68,0 |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Малохатська с/р | 51,0 |  |  |  | 51,0 |  |  |  |
| 15. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Половинкинська с/р | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Садківська с/р | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 17. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Світлівська с/р | 36,0 |  |  |  | 36,0 |  |  |  |
| 18. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Хворостянівська с/р | 48,0 |  |  |  |  | 48,0 |  |  |
| 19. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | Шульгинська с/р | 59,0 |  |  |  |  | 59,0 |  |  |
| 20. |  |  | Встановлення меж населених пунктів | м. Старобільськ | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 21. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Байдівська с/р | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Верхньопокровська с/р | 46,0 |  |  | 46,0 |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Калмиківська с/р | 64,0 |  |  |  | 64,0 |  |  |  |
| 24. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Курячівська с/р | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 25. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Караяшницька с/р | 68,0 |  |  |  |  | 68,0 |  |  |
| 26. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Лиманська с/р | 94,0 |  |  |  |  | 94,0 |  |  |
| 27. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Малохатська с/р | 51,0 |  |  | 51,0 |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Новоборівська с/р | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Нижньопокровська с/р | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 30. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Половинкинська с/р | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
| 31. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Підгорівська с/р | 47,0 |  |  | 47,0 |  |  |  |  |
| 32. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Світлівська с/р | 41,0 |  |  | 41,0 |  |  |  |  |
| 33. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Чмирівська с/р | 120,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |
| 34. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Титарівська с/р | 58,0 |  |  |  | 58,0 |  |  |  |
| 35. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Хворостянівська с/р | 63,0 |  |  |  | 63,0 |  |  |  |
| 36. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Шпотинська с/р | 54,0 |  |  | 54,0 |  |  |  |  |
| 37. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Шульгинська с/р | 86,0 |  |  |  | 86,0 |  |  |  |
| 38. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | Веселівська с/р | 74,0 |  |  |  |  | 74,0 |  |  |
| 39. |  |  | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | м. Старобільськ | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Операційна мета 1.3. «Створення сприятливого середовища для зростання підприємницької діяльності» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | «Українська ініціатива з підвищення впевненості (UCBI)» (Система електронної черги для Старобільського ЦНАП) | Старобільський район | 257,20 | 257,20 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний напрям 3 «Забезпечення сталого соціального та екологічно безпечного середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна мета 3.1. «Формування ефективної системи соціального захисту населення» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  | Запровадити ефективні форми роботи з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | Старобільський район | 76,0 | 17,0 |  | 17,0 | 20,0 | 22,0 |  |  |
| 42. |  |  | Створити систему захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа | Старобільський район | 3580,8 | - |  | 1193,6 | 1193,6 | 1193,6 |  |  |
| 43. |  |  | Здійснити заходи із захисту прав дитини з урахуванням наслідків збройного конфлікту | Старобільський район | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 44. |  |  | Створення «Соціального прозорого офісу» Старобільської райдержадміністрації (проект спрямований на проведення капітального ремонту приміщення управління зі створенням приміщень «фронт – офісу» для прийому громадян за принципом «Єдиного вікна» та приміщень для обробки, призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги, надання соціальних послуг за принципом бек-офісу з розмежуванням функцій роботи управління Основними завданнями проекту є: розвиток установи, покращення якості, доступності та прозорості соціальних послуг та соціальної допомоги) | Старобільський район | 35000,0 | - |  | 1500,0 | 33500,0 |  |  |  |
| Операційна мета 3.2. «Формування програм охорони здоров`я та підвищення рівня медичного обслуговування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Зведений проект УКБ – 18700,278. Будівництво поліклініки на 240 відвідувань в зміну в м. Старобільськ |  |  | Старобільський район | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | «Капітальний ремонт будівлі клініко-діагностичної лабораторії з адмінприміщеннями КУ «Старобільське РТМО» по вул.Монастирська,67 м. Старобільск, Луганської області»** |  |  | Старобільський район | 2093,928 |  |  |  | 1943,928 |  |  |  |
| 47. | Капітальний ремонт дитячого відділення КУ «Старобільське РТМО» по вул.Монастирська,67 м. Старобільск, Луганської області»** |  |  | Старобільський район | 3285,659 |  |  |  | 3285,659 |  |  |  |
| 48. | Капітальний ремонт хірургічного відділення КУ «Старобільське РТМО» по вул.Монастирська,67 м. Старобільск, Луганської області» |  |  | Старобільський район | 16741,938 |  |  |  | 10000,0 | 6741,938 |  |  |
| 49. | Капітальний ремонт стоматологічного відділення КУ «Старобільське РТМО» за адресою м. Старобільськ, вул. Велика Садова,18». |  |  | Старобільський район | 1480,0 |  |  | 1480,0 |  |  |  |  |
| 50. | Капітальний ремонт з облаштуванням кисне проводу реанімаційного відділення КУ «Старобільське РТМО» по вул.Монастирська,67 м. Старобільск, Луганської області» |  |  | Старобільський район | 152,0 |  |  | 152,0 |  |  |  |  |
| 51. | Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення КУ «Старобільське РТМО» по вул.Монастирська,67 м. Старобільск, Луганської області» |  |  | Старобільський район | 11150,0 |  |  | 150,0 | 6000,0 | 5000,0 |  |  |
| 52. | Капітальний ремонт кардіоневрологічного відділення КУ «Старобільське РТМО» по вул.Монастирська,67 м. Старобільск, Луганської області» |  |  | Старобільський район | 9000,0 |  |  | 90,0 | 4910,0 | 4000,0 |  |  |
| 53. | Капітальний ремонт відділення трансфузіології КУ «Старобільське РТМО» за адресою м. Старобільськ, вул. вул.Монастирська, 67 |  |  | Старобільський район | 4500,0 |  |  |  | 45,0 | 4455,0 |  |  |
| 54. | «Капітальний ремонт терапевтичного лікувального корпусу Старобільської ЦРЛ за адресою: м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67 Луганської області» |  |  | Старобільський район | 3800,0 |  |  | 45,0 | 2000,0 | 1755,0 |  |  |
| 55. | Капітальний ремонт Старобільського районного шкірно-венерологічного диспансеру по вул.Айдарська, 14, м. Старобільск, Луганської області» |  |  | Старобільський район | 3800,0 |  |  |  | 45,0 | 3755,0 |  |  |
| 56. | Облаштування території центральної районної лікарні КУ «Старобільське РТМО» за адресою м. Старобільськ, вул. Монастрирська, 67 |  |  | Старобільський район | 3080,0 |  |  |  | 80,0 | 3000,0 |  |  |
| 57. | Облаштування освітлення території центральної районної лікарні КУ «Старобільське РТМО» за адресою м. Старобільськ, вул. Монастрирська, 67 |  |  | Старобільський район | 960,0 |  |  |  | 60,0 | 900,0 |  |  |
| 58. | Придбання міні котелень для центральної районної лікарні КУ «Старобільське РТМО» |  |  | Старобільський район | 780,0 |  |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  |  |
| 59. | Придбання службового житла лікарям, в роботі яких є першочергова потреба |  |  | Старобільський район | 4050,0 |  |  | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |  |  |
| 60. | Автомобіль швидкої медичної допомоги типу А2 в кількості 2шт |  |  | Старобільський район | 1500,0 |  |  | 750,0 | 750,0 |  |  |  |
| 61. | Придбання легкового автомобілю |  |  | Старобільський район | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
| 62. | Медичне обладнання та вироби медичного призначення |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 22000,0 | 4500,0 |  | 5000,0 | 6000,0 | 6500,0 |  |  |
| 63. | «Реконструкція «Старобільської Центральної районної лікарні» Луганської області м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67. Електропостачання пологового та хірургічного відділення» |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 1093,96 | 1093,96 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | «Реконструкція лікувального відділення Старобільської ЦРЛ за адресою: м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67 Луганської області» (коригування проекту) |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 1129,91 | 1129,91 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | «Капітальний ремонт хірургічного відділення КУ «Старобільське РТМО» за адресою м. Старобільськ, вул..Монастирська,67» |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 1778,1 | 1778,1 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Капітальний ремонт рентгенокабінету КУ «Старобільське РТМО» за адресою вул. Монастирська,67 м. Старобільськ, Луганської області |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 372,7 | 372,7 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Капітальний ремонт реанімаційного відділення КУ «Старобільське РТМО» за адресою вул. Монастирська,67 м. Старобільськ, Луганської області |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 582,6 | 582,6 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Закупівля медичного обладнання для комунальної установи "Старобільське районне територіальне медичне обєднання" Старобільської районної ради |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 772,5 | 772,5 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Проведення робіт із заміни вікон і дверей в клініко-діагностичному лабораторному корпусі з адміністративними приміщеннями комунальної установи “Старобільське районне територіальне медичне об’єднання” Старобільської районної ради Луганської області |  |  | Старобільський район КУ «Старобільське РТМО» | 154,5 |  |  | 154,5 |  |  |  |  |
| 70. | Капітальний ремонт МЛА №1 за адресою: м.Старобільськ, вул. Слобожанська, 21 |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 2 989,254 | 989,254 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |
| 71. | Капітальний ремонт Хворостянівський ФП за адресою: с.Хворостянівка, вул. Миру, 11 |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 195,466 | 195,466 |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Капітальний ремонт Малохатський ФП за адресою: с. Малохатка, вул. Центральна, 4 |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 215,0 | 215,0 |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Капітальний ремонт Проїждже ФП за адресою: с.Проїждже, вул. Центральна, 44а |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 215,0 |  |  | 215,0 |  |  |  |  |
| 74. | Капітальний ремонт Новоселівський ФП за адресою: с.Новоселівка, вул. Горького, 19а |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 75. | Капітальний ремонт Лозовівський ФП за адресою: с.Лозовівка, вул. Миру, 98 |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 76. | Капітальний ремонт Новоборовський ФП за адресою: с. Новоборове, вул. Аграрна,49 |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 250,0 |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 77. | Капітальний ремонт Титарівський ФП за адресою: с.Титарівка, Шкільна, 16а |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 250,0 |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 78. | Будівництво Лиманської амбулаторії ЗПСМ за адресою: с.Лиман, вул. Шкільна, 1в |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 4500,00 |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |
| 79. | Будівництво Веселівської амбулаторії ЗПСМ за адресою: с.Веселе, вул. Трудова, 8а |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 4500,00 |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |
| 80. | Будівництво Чмирівської амбулаторії ЗПСМ |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД КУ | 4500,00 |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |
| 81. | Поточний ремонт сільських амбулаторій, ФП та ФАП |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 3 000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 82. | Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція систем опалення |  |  | МЛА№2 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підгорівська СЛА | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Малохатський ФП | 32,095 | 32,095 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лозовівський ФП | 23,595 | 23,595 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоборовський ФП | 25,095 | 25,095 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шпотинський ФП | 18,595 | 18,595 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хворостянівський ФП | 10,317 | 10,317 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Петрівський ФП | 23,595 | 23,595 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проїзждже ФП | 23,595 | 23,595 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Титарівський ФП | 10,317 | 10,317 |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Забезпечення якості та доступності зміцнення МТ бази згідно Табеля оснащення |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 3 800,0 |  |  | 900,0 | 1450,0 | 1450,0 |  |  |
| 84. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (меблі) для Новоселівського ФП |  |  | Новоселівський ФП | 46,11 | 46,11 |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Капітальний ремонт будівлі (встановлення навісу) по вул. Аграрній,25 в с. Калмиківка |  |  | Калмиківська сільрада | 69,62 | 69,62 |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Придбання службового житла лікарям, в роботі яких є першочергова потреба |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 1800,0 |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| 87. | Придбання 10 гаражів для автомобілів КУ Старобільський РЦ ПМСД |  |  | КУ Старобільський РЦ ПМСД | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| Операційна мета 3.3. «Формування програми розвитку фізичної культури та спорту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  |  | «Реконструкція південної трибуни спортивної споруди районної комунальної установи ФСК «Колос» | Старобільський район | 606,745 | 599,75 |  | 330,0 |  |  |  |  |
| 89. |  |  | «Реконструкція площинних споруд Старобільської РКУ ФСК «Колос». Перша черга «Реконструкція універсального спортивного майданчику для гри в хокей, великий теніс, міні-футбол, ковзання на ковзанах» | Старобільський район | 1450,000 | 218,954 |  | 1723,464 |  |  |  |  |
| 90. |  |  | Реконструкції площинних споруд СРКУ ФСК «Колос». Третя черга «Реконстукція універсального спортивного майданчику для гри в міні-футбол, великий теніс, волейбол - баскетбол», за адресою: м.Старобільськ, вул..Руднєва, б.1 | Старобільський район | 1494,344 | 1140,479 |  | 495,411 |  |  |  |  |
| 91. |  |  | «Реконструкція площинних споруд Старобільської РКУ ФСК «Колос». Друга черга «Реконструкція легкоатлетичних бігових доріжок» | Старобільський район | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |
| 92. |  |  | «Реконструкція Старобільської районної комунальної установи «ФСК Колос» вул. Руднєва, 1, м. Старобільськ, Луганська область» | Старобільський район | 5305,64 |  |  |  | 5305,64 |  |  |  |
| 93. |  |  | Капітальний ремонт приміщення спортивного залу з пауерліфтингу ДЮК «Орля» за адресою: кв Ватутіна,57, м. Старобільськ, Луганська область | Старобільський район | 971,42 |  |  | 962,11 |  |  |  |  |
| 94. |  |  | Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Орля» на кв. Ватутіна 9А у м. Старобільськ, Луганська область | Старобільський район | 1422,349 | 768,602 |  | 653,7474 |  |  |  |  |
| 95. |  |  | Розроблення та виготовлення проекту для будівництва в районі басейну | Старобільський район | 410,0 |  |  | 410,0 |  |  |  |  |
| 96. |  |  | Будівництво та здача в експлуатацію плавального спортивного басейну | Старобільський район | 32000,0 |  |  |  | 16000,0 | 16000,0 |  |  |
| Операційна мета 3.4. «Розробка та реалізація комплексної програми охорони довкілля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. |  |  | Укріплення берегів р. Айдар в межах м. Старобільськ | м. Старобільськ | 4 000,0 | 145,13 |  | 3854,8 | - | - |  |  |
| Операційна мета 3.5. «Підвищення рівня побутових і комунальних послуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання в сфері житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  |  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору L = 2700м по вулицям Південна, Луганська, Мала Садова, Коцюбинського, Садова, Буткова, Зарічна до КНС № 1 в м. Старобільськ Луганської області | м. Старобільськ | 34483,152 | - |  | 34483,152 | - | - |  |  |
| 99. |  |  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору L = 850м по вулицям Миру, Центральна, Велика Садова, Зарічна до КНС № 1 в м. Старобільськ Луганської області | м. Старобільськ | 19219,166 | - |  | 19219,166 | - | - |  |  |
| 100. |  |  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Миру м. Старобільськ, Луганської області**** | м. Старобільськ | 14297,404 | 6360,0 |  | 7937,396 | - | - |  |  |
| 101. |  |  | Реконструкція водопровідної мережі села Веселе, Старобільського району, Луганської області | Старобільський район | 1 650,0 | - |  | - | - | 1650,0 |  |  |
| 102. |  |  | Реконструкція водопровідної мережі с. Петрівське Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області | Старобільський район | 3 088,694 | - |  | - | - | 3 088,694 |  |  |
| 103 |  |  | Капітальний ремонт водоводу від свердловини № 6 Д в с. Чмирівка Старобільського району до вул. Шевченко у м. Старобільськ Луганської області**** | м. Старобільськ | 7513,439 | 3667,352 |  | 3846,087 | - | - |  |  |
| 104. |  |  | Загальновузлові мережі водопостачання в м. Старобільськ (Новоселівський водозабір) | м. Старобільськ | 12 450,0 | - |  | - | 450,0 | 12 000,0 |  |  |
| 105. |  |  | Проведення робіт по водовідведенню по вул. Пролетарській м. Старобільськ Луганської області (захист земель від затоплення та підтоплення) | м. Старобільськ | 6 500,0 | - |  | - | 6 500,0 | - |  |  |
| 106. |  |  | Реконструкція очисних споруд в с. Половинкине Стуробільського району Луганської області | Старобільський район | 36825,264 | - |  | - | 36825,264 |  |  |  |
| 107. |  |  | Придбання двох екскаваторів | Старобільський район | 2205,0 | - |  | 2205,0 |  |  |  |  |
| 108. |  |  | Капітальний ремонт насосної станції 1-го підйому водопровідної мережі та заходи енергозбереження в с. Веселе Старобільського району, Луганської області | с. Веселе | 265,19 | 265,19 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поводження з твердими побутовими відходами: - будівництво на території існуючого полігону ТПВ сміттєсортувальної лінії; - створення загальнорайонної системи збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів, залучення до неї усіх сільських населених пунктів шляхом проведення конкурсів з визначення постачальника послуг та укладання договорів із сільськими радами та об’єднаннями територіальних громад; - закупівля сміттєзбиральної техніки та контейнерів для забезпечення вивезення сміття з території всього району; - оперативне виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. |  |  | Придбання 4-х сміттєвозів об’ємом 18 м3 | Старобільський район | 8000,0 | - |  | 4000,0 | - | 4000,0 |  |  |
| 110. |  |  | Придбання контейнерів для сміття | Старобільський район | 146,5 | 146,5 |  | - | - | - |  |  |
| 111. |  |  | Будівництво на території існуючого полігону ТПВ сміттєсортувальної лінії | Старобільський район | 1 500,0 | - |  | 1 500,0 | - | - |  |  |
| 112. |  |  | «Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями с. Калмиківка Старобільського району» | с. Калмиківка | 586,85 | 586,85 |  |  |  |  |  |  |
| 113. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в місті Старобільськ Старобільського району Луганської області*** | м. Старобільськ | 6800,25 |  |  |  | 6776,0 |  |  |  |
| 114. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Верхня Покровка Старобільського району Луганської області*** | с. Верхня Покровка | 566,4 |  |  |  | 542,0 |  |  |  |
| 115. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Веселе Старобільського району Луганської області.*** | с. Веселе | 1108,4 |  |  |  | 1084,0 |  |  |  |
| 116. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Лиман Старобільського району Луганської області.*** | с. Лиман | 973,0 |  |  |  | 948,0 |  |  |  |
| 117. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Проїждже Старобільського району Луганської області.*** | с. Проїждже | 837,0 |  |  |  | 813,0 |  |  |  |
| 118. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Малохатка Старобільського району Луганської області*** | с. Малохатка | 532,5 |  |  |  | 508,0 |  |  |  |
| 119. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Половинкине Старобільського району Луганської області*** | с. Половинкине | 1108,4 |  |  |  | 1084,0 |  |  |  |
| 120. |  |  | Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Хворостянівка Старобільського району Луганської області.*** | с. Хворостянівка | 566,4 |  |  |  | 542,0 |  |  |  |
| 121. |  |  | Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями в селі Шульгинка Старобільського району Луганської області. Встановлення фотомодулей на опорі. Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Шульгинка Старобільського району Луганської області.*** | с. Шульгинка | 1184,0 |  |  |  | 1084,3 |  |  |  |
| 122. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Миру, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. **** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 17,814 |  |  | 17,814 |  |  |  |  |
| 123. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова, с. Підгорівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Підгорівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 83,572 |  |  | 83,572 |  |  |  |  |
| 124. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Миру, с. Садки Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Садки Старобільського р-ну Луганської обл.. | 113,464 |  |  | 113,464 |  |  |  |  |
| 125. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Комарова, с. Титарівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Титарівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 19,515 |  |  | 19,515 |  |  |  |  |
| 126. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Красна, с. Байдівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Байдівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 112,726 |  |  | 112,726 |  |  |  |  |
| 127. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Лугова, с. Байдівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Байдівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 350,145 |  |  | 350,145 |  |  |  |  |
| 128. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Жовтнева, с. Антонівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Антонівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 197,062 |  |  | 197,062 |  |  |  |  |
| 129. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Миру, с. Титарівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Титарівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 91,891 |  |  | 91,891 |  |  |  |  |
| 130. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна, с. Титарівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Титарівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 115,254 |  |  | 115,254 |  |  |  |  |
| 131. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Інтернаціональна, с. Підгорівка Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Підгорівка Старобільського р-ну Луганської обл. | 194,988 |  |  | 194,988 |  |  |  |  |
| 132. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Центральна, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 156,602 |  |  | 156,602 |  |  |  |  |
| 133. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Соснова, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 76,998 |  |  | 76,998 |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Горького, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 108,410 |  |  | 108,410 |  |  |  |  |
| 135. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Трудова, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 50,613 |  |  | 50,613 |  |  |  |  |
| 136. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Биковського, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 129,303 |  |  | 129,303 |  |  |  |  |
| 137. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Садова, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 68,816 |  |  | 68,816 |  |  |  |  |
| 138. |  |  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова, с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл.**** | с. Половинкине Старобільського р-ну Луганської обл. | 66,093 |  |  | 66,093 |  |  |  |  |
| 139. |  |  | Будівництво дитячого майданчику на кварталі Ватутіна, 10 в м. Старобільськ Старобільського району Луганської області | м. Старобільськ | 60,6 | 60,73 |  |  |  |  |  |  |
| 140. |  |  | Будівництво дитячого майданчику на кварталі Ватутіна, 66 в м. Старобільськ Старобільського району Луганської області | м. Старобільськ | 60,6 | 60,73 |  |  |  |  |  |  |
| 141. |  |  | Будівництво дитячого майданчику по вул. Обручева в м. Старобільськ Старобільського району Луганської області | м. Старобільськ | 60,6 | 60,73 |  |  |  |  |  |  |
| 142. |  |  | Будівництво дитячого майданчику в с. Ганнівка Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області | с. Ганнівка Старобільського району Луганської області | 60,6 | 60,37 |  |  |  |  |  |  |
| 143. |  |  | Будівництво дитячого майданчику в с. Проїждже Старобільського району Луганської області | с. Проїждже Старобільського району Луганської області | 60,6 | 60,37 |  |  |  |  |  |  |
| 144. |  |  | Будівництво дитячого майданчику в с. Шпотине Старобільського району Луганської області | с. Шпотине Старобільського району Луганської області | 60,6 | 60,74 |  |  |  |  |  |  |
| Міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №29 кв. Ватутіна м. Старобільськ | м. Старобільськ | 345,43 | 345,43 |  |  |  |  |  |  |
| 146. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №30 кв. Ватутіна м. Старобільськ | м. Старобільськ | 343,6 | 343,6 |  |  |  |  |  |  |
| 147. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №31 кв. Ватутіна м. Старобільськ | м. Старобільськ | 338,18 | 338,18 |  |  |  |  |  |  |
| 148. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №33 кв. Ватутіна м. Старобільськ | м. Старобільськ | 353,48 | 353,48 |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №34 кв. Ватутіна м. Старобільськ | м. Старобільськ | 503,69 | 503,69 |  |  |  |  |  |  |
| 150. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №4 кв. І.Савича м. Старобільськ | м. Старобільськ | 346,98 | 346,98 |  |  |  |  |  |  |
| 151. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №5 кв. І.Савича м. Старобільськ | м. Старобільськ | 381,92 | 381,92 |  |  |  |  |  |  |
| 152. |  |  | Капітальний ремонт (термомодернізація огороджуючи конструкцій) гуртожитку на кв. Ватутіна, 6 м. Старобільськ | м. Старобільськ | 630,0 | 630,0 |  |  |  |  |  |  |
| 153. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №11 вул. Залізнична, м. Старобільськ | м. Старобільськ | 327,18 | 327,18 |  |  |  |  |  |  |
| 154. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №65 кв. Ватутіна м. Старобільськ | м. Старобільськ | 694,12 | 694,12 |  |  |  |  |  |  |
| 155. |  |  | Капітальний ремонт (термомодернізація огороджуючих конструкцій) гуртожитку на кв. Ватутіна, 1, м. Старобільськ | м. Старобільськ | 615,91 | 615,91 |  |  |  |  |  |  |
| 156. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №109, вул. Старотаганрогська, м. Старобільськ | м. Старобільськ | 750,33 | 750,33 |  |  |  |  |  |  |
| 157. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №11, вул. Гімназична, м. Старобільськ | м. Старобільськ | 451,71 | 451,71 |  |  |  |  |  |  |
| 158. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку №27, вул. Гімназична, м. Старобільськ | м. Старобільськ | 318,42 | 318,42 |  |  |  |  |  |  |
| 159. |  |  | Капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі | м. Старобільськ | 565,32 | 565,32 |  |  |  |  |  |  |
| 160. |  |  | Придбання сміттєвозів для оновлення парку комунального підприємства «Благоустрій м. Старобільськ» Старобільської міської ради** | м. Старобільськ | 3866,0 |  |  |  | 3866,0 |  |  |  |
| 161. |  |  | Придбання машини дорожної комбінованої МДКЗ-10 на базі шасі МАЗ | м. Старобільськ | 4894,6 | 4894,6 |  |  |  |  |  |  |
| 162. |  |  | Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток комунальної власності за адресою: вул. Залізнична, 1, м. Старобільськ, Луганської області** | м. Старобільськ | 6550,0 |  |  |  | 6550,0 |  |  |  |
| 163. |  |  | Проведення робіт по водовідведенню по вул. Пролетарській м. Старобільськ Луганської області.** | м. Старобільськ | 6071,8 |  |  |  | 6071,8 |  |  |  |
| 164. |  |  | Реконструкція комунальної автодороги по вул. Андрющенка м. Старобільськ Луганської області.** | м. Старобільськ | 5203,2 |  |  |  | 5203,2 |  |  |  |
| 165. |  |  | Реконструкція комунальної автодороги по вул. Заводська м. Старобільськ Луганської області.** | м. Старобільськ | 1986,0 |  |  |  | 1986,0 |  |  |  |
| 166. |  |  | Реконструкція комунальної автодороги по вул. Лангемака м. Старобільськ Луганської області.** | м. Старобільськ | 6826,16 |  |  |  | 6826,16 |  |  |  |
| 167. |  |  | Реконструкція комунальної автодороги по вул. Південна м. Старобільськ Луганської області.** | м. Старобільськ | 8903,61 |  |  |  | 8903,61 |  |  |  |
| 168. |  |  | Реконструкція комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. Старобільськ Луганської області.** | м. Старобільськ | 1573,21 |  |  |  | 1573,21 |  |  |  |
| 169. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул. Центральна, буд.84 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 343,372 |  |  | 343,372 |  |  |  |  |
| 170. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул. Шевченка, буд.2А м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 728,600 |  |  | 728,600 |  |  |  |  |
| 171. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Ватутіна, буд.41 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 1623,119 |  |  | 1623,119 |  |  |  |  |
| 172. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул. Залізнична, буд.13 м. Старобільськ, Луганської обл. | м. Старобільськ | 669,817 |  |  | 669,817 |  |  |  |  |
| 173. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул.І.М.Світличного , буд.9 м. Старобільськ, Луганської обл. | м. Старобільськ | 820,460 |  |  | 820,460 |  |  |  |  |
| 174. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Ватутіна, буд.5 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 771,935 |  |  |  | 771,935 |  |  |  |
| 175. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Ватутіна, буд.68 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 694,783 |  |  |  | 694,783 |  |  |  |
| 176. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Південний, буд.3 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 1447,610 |  |  |  | 1447,610 |  |  |  |
| 177. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Дружби, буд.5 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 699,295 |  |  |  | 699,295 |  |  |  |
| 178. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Дружби, буд.5А м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 699,194 |  |  |  | 699,194 |  |  |  |
| 179. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул. Залізнична, буд.49 м. Старобільськ, Луганської обл. | м. Старобільськ | 943,747 |  |  |  | 943,747 |  |  |  |
| 180. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Ватутіна, буд.56 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 1472,612 |  |  |  | 1472,612 |  |  |  |
| 181. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Ватутіна, буд.53 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 1273,856 |  |  |  | 1273,856 |  |  |  |
| 182. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Ватутіна, буд.61 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 738,514 |  |  |  | 738,514 |  |  |  |
| 183. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. І.Савича, буд.66 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 1166,748 |  |  |  | 1166,748 |  |  |  |
| 184. |  |  | Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. Ватутіна, буд.6 м. Старобільськ, Луганської обл.. | м. Старобільськ | 865,673 |  |  |  | 865,673 |  |  |  |
| 185. |  |  | Укріплення берега уздовж р. Айдар по вул..Набережна, м.Старобільськ (проектні роботи) | м. Старобільськ | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |  |  |
| 186. |  |  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільної оборони по вул. Центральна, 36 м. Старобільськ (проектні роботи) | м. Старобільськ | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 187. |  |  | Капітальний ремонт даху адмінбудівлі по вул. Центральна, 36 м. Старобільськ (проектні роботи) | м. Старобільськ | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| Операційна мета 3.6. «Адаптація та реалізація потенціалу ВПО в нових умовах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. |  |  | Активізація громади – через соціокультурні проекти та креативність Головні цілі: Активізація громади та зміцнення соціальної згуртованості, спрямованої на створення сприятливого та комфортного середовища для проживання городян, а також створення умов для адаптації ВПО. шляхом реалізації соціокультурних проектів. |  | 3050,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1050,0 |  |  |
| Операційна мета 3.7. «Створення сприятливих умов для збільшення впливу громадськості на впровадження змін та розв’язання місцевих проблем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. |  |  | Сприяння поширенню сучасних знань у формі курсів, лекцій, тренінгів, окремих видань, програм тощо, що переростають у ефективні рішення і соціальну активність, з метою розвитку нових компетенцій та спроможності громади. - «Школа соціального партнерства» (Зміцнення спроможності громад та органів місцевого самоврядування) - Участь у коаліції «Громадський пояс Донбасу - Обмін досвідом між НГО Старобільського району, України та Європи. |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| Операційна мета 3.8. «Поліпшення соціальної ситуації в місцевій громаді привернення уваги громади і влади до проблем ВПО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. |  |  | Консультаційно-інформаційна робота з різними категоріями населення (ВПО, СЖО, пенсіонери та інш.) - «Рішення є!» «Мобільний (виїзний) центр правової підтримки — як засіб посилення правових можливостей ВПО» - Заохочення створенню груп самодопомоги серед громадян різних категорій, підтримка діяльності самоорганізованих груп на локальному рівні. - Участь у проекті «Мобілізація громади задля розширення можливостей» (жінки, ВПО, люди похилого віку, молодь) - «Жити здорово!» Мобільні групи діагностики - Залучення проектів гуманітарної допомоги - Мікрогрантування ініціативних груп, місцевих громад та НГО |  | 1750,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 750,0 |  |  |
| Операційна мета 3.9. «Комплексний розвиток місцевих територіальних громад, сприяння адаптації та реалізації потенціалу ВПО в нових умовах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. |  |  | «Дієва громада – комфортне місто» Реалізація програм розвитку в місцевих спільнотах, демонстрація якісних змін і організація роботи з передачі практичного досвіду, підтримка об`єднаних територіальних громад; картування міста Старобільська. |  | 2510,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 510,0 |  |  |
| Стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, збереження національних традицій» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна мета 4.1. «Розвиток закладів освіти, дошкільних закладів та установ позашкільної роботи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. |  | Пілотний проект: «Нова Українська школа» |  | Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 193. |  | Придбання двох шкільних автобусів |  | Хворостянівська ЗОШ І-ІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 2600,0 | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 194. |  | Придбання автобуса для підвезення обдарованої молоді на змагання, конкурси, фестивалі |  | Старобільський районний Будинок творчості дітей та юнацтва | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 195. |  | Будівництво двоповерхового корпусу з їдальнею та майстернями і надвірного туалету Старобільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Старобільської районної ради Луганської області по вул. Гімназична (Жовтневій), 23, м. Старобільськ Луганська область** |  | Старобільська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Старобільської районної ради Луганської області | 12952,416 |  |  |  | 12952,416 |  |  |  |
| 196. |  | Капітальний ремонт Лиманської ЗОШ I-III ступенів по вул. Піщана 1, с. Лиман Старобільського району, Луганської області |  | Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 4591,0 |  |  | 4591,0 |  |  |  |  |
| 197. |  | Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям в Підгорівській ЗОШ I-III ступенів по вул. Чкалова, буд. 82, с. Підгорівка Старобільського району, Луганської області** |  | Підгорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 3681,276 |  |  |  | 3681,276 |  |  |  |
| 198. |  | Створення опорного навчального закладу на базі Підгорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів, зміцнення матеріально-технічної бази |  | Підгорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області, Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 1350,0 |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |
| 199. |  | Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям в Половинкинській ЗОШ І-ІІІ ступенів по пл. Дружби, 19, с. Половинкине Старобільського району, Луганської області** |  | Опорний навчальний заклад «Половинкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області». | 2393,4 |  |  |  | 2393,4 |  |  |  |
| 200. |  | Реорганізація Бондарівської ЗОШ І-ІІ ступенів до І ступеня, закупівля шкільного автобусу для підвезення дітей до Пертівської ЗОШ І-ІІІ ступенів |  | Бондарівська ЗОШ І-ІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 201. |  | Капітальний ремонт будівлі центру позашкільної роботи м. Старобільськ Луганської області |  | Центр позашкільної роботи м. Старобільськ Луганської області | 11237,144 |  |  |  | 11237,144 |  |  |  |
| 202. |  | Придбання шкільного автобусу |  | Садківська ЗОШ І-ІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 203. |  | Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям в Шульгинській ЗОШ І-ІІІ ступенів |  | Шульгинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 5600 |  |  | 25,0 | 5575,0 |  |  |  |
| а) |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| б) |  | Проведення робіт |  |  | 5575,0 |  |  |  | 5575,0 |  |  |  |
| 204. |  | Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям в Лиманській ЗОШ І-ІІІ ступенів |  | Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 6200 |  |  |  | 25,0 | 6175,0 |  |  |
| а) |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| б) |  | Проведення робіт |  |  | 6175,0 |  |  |  |  | 6175,0 |  |  |
| 205. |  | Реконструкція Курячівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з добудовою спортивної зали Старобільської районної ради Луганської області по вул. Центральна, 91 с. Курячівка, Старобільського району Луганської області |  | Курячівська ЗОШ І-ІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 6047,59 |  |  |  |  | 6047,59 |  |  |
| 206. |  | Створення опорного навчального закладу на базі Шульгинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи в селі Шульгинка Старобільського району Луганської області |  | Шульгинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 15281,09 |  |  |  | 670,0 | 14611,1 |  |  |
| а) |  | Вартість проекту |  |  | 14611,1 |  |  |  |  | 14611,1 |  |  |
| б) |  | Створення матеріально-технічної бази |  |  | 670,0 |  |  |  | 670,0 |  |  |  |
| 207. |  | Реорганізація Світлівської ЗОШ І-ІІ ступенів до І ступеня, закупівля шкільного автобусу для підвезення дітей до Калмиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів |  | Світлівська ЗОШ І-ІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 1600 | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 208. |  | Придбання шкільного автобусу |  | Верхньопокровська ЗОШ І-ІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 209. |  | Реорганізація Старобільської ЗОШ І-ІІ ступенів до І ступеня |  | Старобільська ЗОШ І-ІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області |  |  |  |  |  | Не потребує коштів |  |  |
| 210. |  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Золотий півник» в с. Веселе в Старобільському районі по вул. Миру, 62а |  | с. Веселе | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 211. |  | Реконструкція Старобільської ЗОШ І ступеню №1 по кв. Ватутіна,63, м. Старобільськ, Луганської області |  | Старобільська ЗОШ І ступеню №1 по кв. Ватутіна,63, м. Старобільськ, Луганської області | 5387,893 |  |  | 5387,893 |  |  |  |  |
| 212 |  | Реконструкція навчальних корпусів Старобільської гімназії по вул. Володарського,25, м. Старобільськ, Луганської області |  | Старобільська гімназія по вул. Володарського,25, м. Старобільськ, Луганської області | 4106,804 |  |  | 4106,804 |  |  |  |  |
| 213. |  | Реконструкція Старобільської ЗОШ II-III ступенів №4 Старобільської райради на кв. Ватутіна,53 «а» м. Старобільськ, Луганської області |  | Старобільська ЗОШ II-III ступенів №4 Старобільської райради на кв. Ватутіна,53 «а» м. Старобільськ, Луганської області | 3799,975 |  |  | 3799,975 |  |  |  |  |
| 214. |  | Капітальний ремонт Підгорівської ЗОШ I-III ступенів по вул. Чкалова буд. 82, с. Підгорівка Старобільського району, Луганської області |  | с. Підгорівка | 7249,02 |  |  | 7249,02 |  |  |  |  |
| 215. |  | Введення в експлуатацію (оснащення) дошкільного навчального закладу в с. Лиман, вул. Пізника, 1 «б», Старобільського району Луганської області |  | с. Лиман | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 216. |  | Капітальний ремонт Половинкинської ЗОШ I-III ступенів по пл. Дружби, 19, с. Половинкине Старобільського району, Луганської області у рамках проекту "Створення сучасного освітнього простору на базі опорного навчального закладу" |  | с. Половинкине | 7500,0 | 6797,59 |  |  |  |  |  |  |
| 217. |  | Реконструкція Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського, 26, м. Старобільськ, Луганської області |  | Старобільський район | 4906,202 | 3384,295 |  |  |  |  |  |  |
| 218. |  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в с. Лиман вул. Пізника, 1 "б", Старобільського району, Луганської області |  | с. Лиман | 2654,456 | 1833,11 |  |  |  |  |  |  |
| 219. |  | Капітальний ремонт Підгорівської ЗОШ I-IIIступенів по вул. Чкалова буд. 82, с. Підгорівка Старобільського району, Луганської області |  | с. Підгорівка | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  | Капітальний ремонт зовнішніх стін будівлі ДНЗ № 5 «Незабудка» м.Старобільськ Луганської області |  | Старобільський район | 737,134 | 737,134 |  |  |  |  |  |  |
| 221. |  | Капітальний ремонт надвірного покриття в ДНЗ № 5 «Незабудка» у м.Старобільськ Луганської області |  | Старобільський район | 336,559 | 336,559 |  |  |  |  |  |  |
| 222. |  | Капітальний ремонт надвірного покриття ДНЗ № 2 «Орлятко» у м.Старобільськ Луганської області |  | Старобільський район | 157,434 | 157,434 |  |  |  |  |  |  |
| 223. |  | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 3 «Дзвіночок» м.Старобільськ Луганської області |  | Старобільський район | 1202,294 | 1202,294 |  |  |  |  |  |  |
| 224. |  | Капітальний ремонт (заміна вікон) Калмиківської ЗОШ І - ІІІ ст. по вул. Аграрна, 71а, с. Калмиківка, Старобільський район Луганської області (за рахунок інших субвенцій від Калмиківської сільської ради) |  | с. Калмиківка | 420,0 | 420,0 |  |  |  |  |  |  |
| 225. |  | Капітальний ремонт Хворостянівської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Хворостянівка Старобільського району , Луганської області (Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по заміні вікон та дверей) |  | с. Хворостянівка | 719,12 | 719,12 |  |  |  |  |  |  |
| 226. |  | Капітальний ремонт по заміні вікон Старобільської ЗОШ І ст. по вул.Трудова ,27,м.Старобільськ Луганської області (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по заміні вікон та дверей) |  | Старобільський район | 293,14 | 293,14 |  |  |  |  |  |  |
| 227. |  | Придбання мікроавтобуса для Старобільської Дитячо-юнацької спортивної школи |  | Старобільська Дитячо-юнацька спортивна школа | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 228. |  | Капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі в Підгорівському комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) "Ластівка" по вул.Чкалова, 66А, с.Підгорівка Старобільський район Луганської області (за рахунок інших субвенцій від Підгорівської сільської ради) |  | с. Підгорівка | 710,72 | 710,72 |  |  |  |  |  |  |
| 229. |  | Установка міні-котелень в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №5, ДНЗ №8, ДНЗ №11, Підгорівський ДНЗ «Ластівка», Половинкинський ДНЗ «Малятко») |  | Дошкільні навчальні заклади | 7700,0 |  |  | 7700,0 |  |  |  |  |
| 230. |  | Установка міні-котелень в Підгорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Половинкинській ЗОШ І-ІІІ ступенів |  | ПідгорівськаЗОШ І-ІІІ ступенів, Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 231. |  | Установка міні-котелень в Калмиківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хворостянівській ЗОШ І-ІІ ступенів |  | Калмиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хворостянівська ЗОШ І-ІІ ступенів | 2200,0 |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |
| 232. |  | Установка міні-котелень в Орловській ЗОШ І-ІІ ступенів, в Байдівській філії Половинкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в Титарівській філії Половинкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів |  | ОрловськаЗОШ І-ІІ ступенів, Байдівська філія Половинкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Титарівська філія Половинкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 3300,0 |  |  |  |  | 3300,0 |  |  |
| 233. |  | Придбання обладнання для 1-х (перших) 30 повних класів (за програмою Нової Української школи) |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |
| 234. |  | Придбання 1-х (перших) 4 неповних класів |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |
| 235. |  | Придбання парт і стільців для першокласників (453 першокласника) |  |  | 543,6 |  |  | 543,6 |  |  |  |  |
| 236. |  | Придбання пандусів для ЗНЗ |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 237 |  | Капітальний ремонт Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської райради Луганської області по вул. Піщана 1, с. Лиман Старобільського району Луганської області |  | с. Лиман Старобільського району | 1199,99 | 1189,9 |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 238. |  | Капітальний ремонт Старобільської ЗОШІІ-ІІІ ступенів № 4 Старобільської райради на кв. Ватутіна 53а, м. Старобільськ Луганської області |  | Старобільський район | 3780,0 | 3547,83 |  | 232,17 |  |  |  |  |
| 239. |  | Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 2 Старобільської районної ради Луганської області |  | Старобільський район | 1545,00 | 1460,1 |  | 84,9 |  |  |  |  |
| 240. |  | Придбання спортивного обладнання для Старобільської дитячо-юнацької спортивної школи Старобільської районної ради Луганської області |  | Старобільський район | 515,0 | 514,48 |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  | Придбання навчального обладнання для Хворостянівської загальноосвітньої школи I-II ступенів Старобільської районної ради Луганської області |  | с. Хворостянівка Старобільського району Луганської області | 103,0 | 102,7 |  |  |  |  |  |  |
| 242. |  | Придбання навчального обладнання для Шульгинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Старобільської районної ради Луганської області |  | с. Шульгинка Старобільського району Луганської області | 128,75 | 127,97 |  |  |  |  |  |  |
| 243. |  | Проведення робіт із заміни вікон і дверей в Шпотинській загальноосвітній школі I—II ступенів Старобільської районної ради Луганської області |  | с. Шпотине Старобільського району Луганської області | 154,5 |  |  | 154,5 |  |  |  |  |
| 244. |  | Проведення робіт із заміни вікон і дверей в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 11 “Сонячний” Старобільської районної ради Луганської області |  | Старобільський район | 370,8 |  |  | 370,8 |  |  |  |  |
| 245. |  | Проведення робіт із заміни вікон і дверей в нежитловій будівлі - комбінат шкільного харчування Старобільської районної ради по кв. Дружби, 1а, м. Старобільськ Старобільського району Луганської області |  | Старобільський район | 247,2 |  |  | 247,2 |  |  |  |  |
| Операційна мета 4.2. «Збереження національних традицій та історико-культурної спадщини» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна мета 4.3. «Розвиток культурного та духовно-патріотичного середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. |  |  | Придбання автобусу | Старобільський РБК ім. Т.Г.Шевченка | 2 000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 247. |  |  | Придбання міні котельної Освітлення сцени, світлодіодний екран 4х3, театральних крісел, нових меблів | Старобільський РБК ім. Т.Г.Шевченка | 2076,0 | 198,0 |  | 1628,0 | 210,0 | 40,0 |  |  |
| 248. |  |  | Придбання підсилюючої апаратури, одягу сцени, нових меблів | Підгорівський СБК | 400,0 | - |  | - | 150,0 | 250,0 |  |  |
| 249. |  |  | Придбання підсилюючої апаратури, одягу сцени, нових меблів | Половинкинський СБК | 400,0 | - |  | - | 230,0 | 170,0 |  |  |
| 250. |  |  | Придбання підсилюючої апаратури, одягу сцени, нових меблів | Лиманський СК | 170,0 | - |  | 80 | 50 | 40 |  |  |
| 251. |  |  | Капітальний ремонт | Старобільський РБК ім. Т.Г.Шевченка | 2980,44 | 1497,440 |  | 1490,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Лиманський СК | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підгорівський СБК | 6610,33 | - |  | 1490,0 | 1490,0 | 3630,33 |  |  |
|  |  |  |  | Шпотинський СК | 1400,0 | - |  | - | - | 1400,0 |  |  |
|  |  |  |  | Новоборовський СБК | 362,5 | - |  |  | 362,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | Веселівський СК | 1490,0 | - |  | - | 700,0 | 790,0 |  |  |
|  |  |  |  | Шульгинський СБК | 1490,0 |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Світлівський СК | 700,0 | - |  | 400,0 | 300,0 | - |  |  |
| 252. |  |  | Створення центрів дозвілля | Малохатський СБК | 300,0 | - |  | - | 300,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Верхнепокровський СБК | 300,0 | - |  | - | 300,0 | - |  |  |
| 253. |  |  | Комп’ютеризація закладів бібліотечної системи | Старобільська ЦБС | 364,0 | - |  | 156,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |
| 254. |  |  | Капітальний ремонт з термомодернізацією огороджувальних конструкцій СБК в с. Половинкине | с. Половинкине | 2980,0 | 1490,0 |  | 1490,0 |  |  |  |  |
| 255. |  |  | Капітальний ремонт спортивної зали при Шульгинському СБК | с. Шульгинка | 590,68 | 490,68 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 256. |  |  | Поточний ремонт дитячо-юнацької бібліотеки | Старобільський район | 291,88 | 291,88 |  | - | - | - |  |  |
| Завдання в сфері містобудування та архітектури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. |  |  | Оновлення містобудівної документації (генеральний план, план зонування) | Чмирівська сільська рада (об’єднана територіальна громада) | 169,668 | 34,367 |  | 135,301 | - | - |  |  |
| 258. |  |  | Оновлення містобудівної документації | м. Старобільськ | 500,0 | - |  | 500,0 | - | - |  |  |
| 259. |  |  | Виготовлення історико-архітектурного опорного плану | м. Старобільськ | 157,2 | - |  | 157,2 | - | - |  |  |
| 260. |  |  | Оновлення містобудівної документації (генеральний план, план зонування) | с. Половинкине | 550,0 | - |  | 200,0 | 300,0 | 50,0 |  |  |
| 261. |  |  | Оновлення містобудівної документації (генеральний план, план зонування) | Чмирівська сільська рада (об’єднана територіальна громада) | 169,668 | 34,367 |  | 135,301 | - | - |  |  |
| * - загальна вартість проекту, залишок коштів для інвестування - 394064,295 тис.грн ** - проекти, які запропоновані на фінансування за кошти ДФРР *** - проекти, які запропоновані на фінансування ЄІБ, 2-й транш **** - проекти, фінансування яких передбачено з обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |