ФОРМА

технічного завдання на проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (2а Пул)

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Капітальний ремонт Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Піщана, 1, с. Лиман Старобільського району Луганської області |
| --- | --- |
| 2. Мета та завдання проекту | Мета: забезпечення здобуття якісної загальної середньої освіти, поліпшення умов навчання й виховання дітей шляхом здійснення капітального ремонту Лиманської ЗОШ I-III ступенів. Завдання: - покращення умов для здійснення навчання, харчування та занять спортом; - активізація роботи секцій і гуртків спортивного та творчого спрямування; - збереження і зміцнення здоров'я дітей; - підвищення ефективності використання матеріальної бази школи. |
| 3. Територія, на яку проект матиме вплив | с. Лиман Старобільського району |
| 4. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 2,3 тис. осіб |
| 5. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Здійснюється негативний вплив на забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу та формування ціннісного ставлення до здоров'я через недотримання належних температурних та санітарних умов у навчальному закладі. |
| 6. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - покращення якості навчання, виховання і розвитку учнів, шляхом забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов навчального закладу (дотримання теплового режиму, норм освітлення, вологості та ін.); - покращення естетичного вигляду приміщення та поліпшення комфортного перебування учнів у закладі; - зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, спрямоване на створення оптимальних умов для навчання більше 200 учнів; - створення комфортних умов відвідування навчального закладу для мало мобільних груп населення. |
| 7. Основні заходи проекту | Захід № 1 Проведення відкритих торгів. Укладання угоди. Захід № 2 Проведення реконструкції приміщень школи: - утеплення існуючих зовнішніх стін; - утеплення цоколя; - утеплення горищного перекриття; - зовнішні оздоблювальні роботи; - заміна зовнішніх дверних блоків; - заміна внутрішніх дверних блоків; - заміна віконних блоків; - ремонт підлоги на першому поверсі будівлі; - внутрішні оздоблювальні роботи в санітарних вузлах; - ремонт ганків, козирків; - влаштування пандусу для мало мобільних груп населення; - влаштування кабінки в санітарному вузлі для мало мобільних груп населення; - зовнішній організований водостік з покрівлі; - влаштування вимощення. Захід № 3. Підведення підсумків. |
| 8. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2019 – Грудень 2020 |
| 9. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 10024,154 |
| 10. Джерела фінансування проекту | Європейський інвестиційний банк |
| 11. Учасники реалізації проекту та їх функції | Відділ освіти Старобільської РДА та Старобільська районна рада - здійснює загальне управління проектом, відповідає за цільове використання коштів, складає звіт про виконання проекту. |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати 2-х сторінок.