ФОРМА

технічного завдання на проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (2а Пул)

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Капітальний ремонт Підгорівської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Чкалова, буд. 82, с. Підгорівка Старобільського району Луганської області» |
| --- | --- |
| 2. Мета та завдання проекту | Мета: створення сприятливого освітнього середовища, поліпшення умов навчання й виховання дітей в загальноосвітньому навчальному закладі шляхом здійснення капітального ремонту Підгорівської ЗОШ I-III ступенів. Завдання: - покращення якості навчання, виховання і розвитку учнів, шляхом забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов навчального закладу у сільській місцевості; - зменшення кількості захворювань серед учнів та працівників Підгорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу спрямоване на створення оптимальних умов для навчання учнів. |
| 3. Територія, на яку проект матиме вплив | с. Підгорівка Старобільського району |
| 4. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 3,7 тис. осіб |
| 5. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Неналежний температурний режим в приміщенні школи перешкоджає здійсненню навчально-виховного процесу, підвищує рівень захворюваності дітей та співробітників навчального закладу в холодну пору року (всі вікна та двері мають дерев’яні конструкції, які з часом стали не придатними для використання) |
| 6. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов навчального закладу (дотримання теплового режиму, норм освітлення, вологості та ін.) та підвищення безпеки життєдіяльності та здоров’я більше 260 учнів; - покращення естетичного вигляду приміщення та поліпшення комфортного перебування учнів у закладі; - збереження функціонального призначення та продовження терміну експлуатації приміщення школи за рахунок зменшення негативного впливу природних чинників та покращення теплоізоляції будівлі. |
| 7. Основні заходи проекту | Захід № 1 Проведення відкритих торгів. Укладання угоди. Захід № 2 Проведення реконструкції приміщень школи: - утеплення зовнішніх стін, цоколя і горищного перекриття; - заміна зовнішніх дверей; - заміна віконних блоків; - частковий ремонт цокольної частини; - облицювання площадок та сходів входів; - вимощення - демонтаж існуючого асфальтобетонного вимощення та улаштування нового бетонного; - часткова реконструкція підлог в будівлі; - перекладка перегородок з силікатної цегли в роздягальні; - внутрішнє оздоблення приміщень; - облицювання майданчиків і ступенів ганків входів; - улаштування пандусу; - водостік організований. Захід № 3. Підведення підсумків. |
| 8. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2019 – Грудень 2020 |
| 9. Обсяг фінансування проекту, тис. грн |  |
|  | 11649,1 |
| 10. Джерела фінансування проекту | Європейський інвестиційний банк |
| 11. Учасники реалізації проекту та їх функції | Відділ освіти Старобільської РДА та Старобільська районна рада - здійснює загальне управління проектом, відповідає за цільове використання коштів, складає звіт про виконання проекту. |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати 2-х сторінок.